…………………………….                      Tuczno, dnia 06 czerwca 2013 roku.

(pieczęć firmowa Zamawiającego)

Sprawa nr: 3/2013

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

na wykonanie robót budowlanych

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

I. Zamawiający

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń“ Samodzielny Publiczny   Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno,      tel./fax 067 259 30 04,   KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439,  e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona: www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 – 46 cytowanej ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie zapisu art. 11 ust. 8 wyżej cytowanej ustawy, liczonej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze, ponadto drobne roboty rozbiórkowe, w tym przy poszerzaniu otworów okiennych, demontaż wymienianych okien i drzwi, roboty remontowe oraz roboty wykończeniowe, zgodnie z projektem budowlano architektonicznym (załącznik do specyfikacji) oraz przedmiarem robót (załącznik do specyfikacji), w obiekcie Zamawiającego położonym w Tucznie przy ul. Staszica 5. Całość robót mieści się w zakresie określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień: roboty budowlane 45000000-7, 45421100-5, 45453000-7, 45450000-6 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).

Zamawiający nie przewiduje możliwości częściowego odbioru robót i  ich etapowego rozliczania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

IV. Warunki wykonywania robót.

- Wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z projektem budowlano – architektonicznym, przedmiarem robót, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami prawa budowlanego.

- Miejsce pod zaplecze dla Wykonawcy wskaże Zamawiający.

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do używanych materiałów i urządzeń, dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie, tj. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości.

- Zamawiający dopuszcza, stosownie do zapisu art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, materiały równoważne, do wskazanych w przedmiarze robót, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze  jakościowo od wskazanych, a zagwarantują uzyskanie takich samych lub lepszych parametrów technicznych. Materiały te muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Zaleca się aby każdy z wykonawców, przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia, dokonał wizji lokalnej terenu wykonywanych robót w celu sprawdzenia warunków realizacji zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za bieżący porządek w miejscu wykonywanych robót.

- Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane okna i drzwi tożsamej z gwarancją producenta, jednak nie krótszej niż 60 miesięcy oraz 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

- Wszystkie roboty wykonywane będą w czasie normalnej pracy Zakładu. Wykonywanie robót uciążliwych dla chorych oraz gości możliwe będzie tylko i wyłącznie w godzinach od 08.00 do godziny 18.00.

- Zamawiający będzie sukcesywnie udostępniał poszczególne pomieszczenia do remontu, tj. jednorazowo: maksymalnie dwa pomieszczenia sal chorych, maksymalnie jedno pomieszczenie administracji, maksymalnie jedno pomieszczenie magazynowe, maksymalnie jedno pomieszczenie gabinetu fizjoterapii (parter), maksymalnie jedną klatkę schodową. Po wykonaniu wszystkich prac w ww. pomieszczeniach będą udostępniane następne pomieszczenia według ww. zasad. Kolejność przekazywania pomieszczeń uzgodniona zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy na wartość określoną w złożonej ofercie, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej o wartości nie niższej niż 200.000 PLN zawarte na okres od 01.08.2013r. do 31.10.2013 roku.

- Dokumenty potwierdzające  zawarcie ubezpieczeń w zakresie wszystkich ryzyk oraz odpowiedzialności OC, wybrany wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.

V. Termin wykonania zamówienia i miejsce realizacji usługi

Zamówienie realizowane będzie w okresie nie dłuższym niż od dnia 01 sierpnia 2013r. do dnia 31 października 2013 roku w obiekcie Zamawiającego położonym w Tucznie przy ul. Staszica 5. Roboty rozpoczną się dnia 01 sierpnia 2013 roku w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenia zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym,

- nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji odpowiednich organów,

- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- posiadają ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków przez Wykonawców na podstawie załączonych do oferty dokumentów, wymienionych w punkcie VII. Ocena spełniania warunków przez Wykonawców dokonana zostanie według reguły „spełnia – nie spełnia”. W przypadku zaistnienia wątpliwości zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

VII. Dokumenty i oświadczenia oraz próbki, jakie mają złożyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.

- Aktualny odpis z rejestru sądowego (KRS), albo w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpis do Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej, wystawione bądź pobrane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty w niniejszym postępowaniu.

- Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego dla Wykonawcy urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji w tym zakresie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego dla Wykonawcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji w tym zakresie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 na druku stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 na druku stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.

- Do złożonej oferty wykonawcy załączają próbki profili ościeży i skrzydeł wraz z potwierdzeniem przez producenta wymaganego przez Zamawiającego współczynnika izolacyjności przegrody zewnętrznej i współczynnika izolacyjności dla zastosowanego szklenia dla każdej konstrukcji okiennej oraz dla drzwi balkonowych.

Z postępowania wykluczeni zostaną ci z Wykonawców, którzy złożą nieprawdziwe, mogące mieć wpływ na jego wynik, informacje.

Zamawiający wezwie Wykonawców, stosownie do zapisu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów, w tym potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, do ich uzupełnienia w określonym przez Zamawiającego  terminie.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji i pytań do specyfikacji drogą pocztową, za pomocą faksu bądź z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

- Adres, numery telefonów, faksu oraz poczty elektronicznej są wskazane w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji.

- Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony został Pan Krzysztof Lupa w zakresie przedmiotu zamówienia oraz w  zakresie proceduralnym.

IX. Wadium

Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.

X. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani złożonymi ofertami przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim na papierze przy użyciu nośników pisma gwarantujących nienaruszalność zapisów.

- Oferta winna zawierać formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji oraz dokumenty wymienione w punktach 1 - 7 Rozdziału VII niniejszej specyfikacji.

- Każdy wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty i może zaproponować tylko jedną cenę.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się do składania ofert częściowych i wariantowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu.

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1), oświadczenia i inne przewidziane specyfikacją oraz załączone przez wykonawcę dokumenty, winny być podpisane przez wykonawcę bądź przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania, a strony nie zawierające wymaganego podpisu parafowane.

- Wszystkie strony dokumentów składających się na ofertę muszą być ponumerowane.

- Załączone do oferty odpisy (kserokopie) winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, bądź osobę przez niego upoważnioną, w tym przypadku do oferty należy załączyć upoważnienie.

- 0fertę wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętej i oznakowanej danymi wykonawcy (np. pieczątka) kopercie z dopiskiem: Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na rzecz ZOL SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie. Nie otwierać przed godziną 12.05

dnia 20.06.2013 roku.

- Każda poprawka dokonana w dokumentach oferty musi być parafowana    przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

- Wszelkie elementy oferty nie przygotowane w sposób wyżej opisany nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty.

- Wszelkie uzupełnienia złożonej oferty, muszą być przygotowane i dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu w sposób wyżej opisany.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu w terminie do godziny 12.00 dnia 20.06.2013 roku.

- Termin i miejsce złożenia ofert dotyczy również przesłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w takim przypadku ofertę przygotowaną w powyższy sposób umieścić należy w kopercie zewnętrznej, która winna być zaadresowana w sposób następujący: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” SP ZOZ w Tucznie, 78-640 Tuczno ul. Staszica 5 (Komisja Przetargowa).

- Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dostarczenia do Zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu ich składania o godzinie 12.05.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca oblicza cenę ofertową (brutto) poprzez określenie wartości prac opisanych w Rozdziale III specyfikacji.

- Na cenę ofertową (brutto) powinny składać się wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Zaproponowana cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

- W przypadku wystąpienia tzw. oczywistej pomyłki rachunkowej w obliczaniu ceny Zamawiający dokonuje poprawek dopuszczalnych i przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

XIV. Kryteria oceny ofert.

Wszystkie oferty ocenione zostaną na podstawie kryterium ceny.

Oc. – ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny

Cb. – cena oferty badanej

Cn. – cena oferty najkorzystniejszej

Zc. – wartość znaczenia kryterium ceny

Cn.

Oc. = ----  x  Zc.

Cb.

Przetarg wygra ten z Oferentów, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

Zamawiający dokonując obliczeń zastosuje zaokrąglanie wyników do jednego miejsca po przecinku.

XV. Projekt umowy oraz informacja o formalnościach związanych z jej podpisaniem.

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zamówienia w terminie nie krótszym niż dni 5 od dnia przekazania informacji o wyborze oferty wszystkim uczestnikom postępowania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Projekt umowy:

U m o w a

(projekt)

zawarta w dniu ... ………. 2013 roku w Tucznie, pomiędzy:

- Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Staszica 5, reprezentowanym przez:

    - Artura Biłgorajskiego – Dyrektora Zakładu,

    - Reginę Rabską   – Główną Księgową

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000077337

a

- ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

1.	....................................................................

2.	....................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr ........................... lub posiadającym wpis do rejestru działalności gospodarczej nr ............................, wybranym w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529) o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze, ponadto drobne roboty rozbiórkowe, w tym przy poszerzaniu otworów okiennych, demontaż starych okien i drzwi, roboty remontowe oraz roboty wykończeniowe, zgodnie z projektem budowlano - architektonicznym oraz przedmiarem robót, które stanowią załączniki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2.

- Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest p. Krzysztof Lupa oraz ……………………………… (inspektor nadzoru).

- Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest ………………………………… pełniący funkcje kierownika budowy.

§ 3.

- Roboty rozpoczną się dnia 01 sierpnia 2013 roku przekazaniem pomieszczeń w obiekcie Zamawiającego w których będzie dokonywana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zamawiający będzie sukcesywnie udostępniał poszczególne pomieszczenia do remontu, tj. jednorazowo: maksymalnie dwa pomieszczenia sal chorych, maksymalnie jedno pomieszczenie administracji, maksymalnie jedno pomieszczenie magazynowe, maksymalnie jedno pomieszczenie gabinetu fizjoterapii (parter), maksymalnie jedna klatka schodowa. Po wykonaniu wszystkich prac w ww. pomieszczeniach będą udostępniane następne pomieszczenia według ww. zasad. Kolejność przekazywania pomieszczeń uzgodniona zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem robót.

- Roboty muszą być zakończone do dnia 31.10.2013r.

- Podczas robót będących przedmiotem niniejszej umowy ZOL SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie będzie pozostawał w pełnym ruchu.

§ 4.

- Wykonawca odpowiada za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym ulegną jego pracownicy i osoby trzecie, a które powstały w związku z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca dokona ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy na wartość ceny ofertowej oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej na wartość nie niższą niż 200.000 PLN, po podpisaniu niniejszej umowy, a przed przystąpieniem do wykonywania robót.

§ 5.

- Roboty wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy użyciu maszyn i narzędzi Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnić Wykonawcy energię elektryczną oraz wodę.

- Rozliczenia za wykorzystaną energię, wodę oraz odprowadzone ścieki Wykonawca dokonywać będzie na podstawie wskazań podliczników energii i wody według cen dostawców poszczególnych mediów z miesiąca lipca 2013r. uwzględniających ceny jednostkowe i pozostałe koszty związane z dostarczaniem mediów.

§ 6.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy jest równe zaproponowanemu przez Wykonawcę w ofercie przetargowej i wynosi ………………… PLN netto i brutto …………………… PLN (słownie netto: ……….............…… …………………………………………………………….. PLN i brutto: ………………………………………………………………………..…..).

- Wynagrodzenia zawiera koszty wszystkich robót przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie budowlano - architektonicznym oraz przedmiarze robót, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca udziela na zamontowane okna i drzwi gwarancji tożsamej z gwarancją producenta, jednak nie krótszej niż 60 miesięcy oraz 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

- Podstawą płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu robót z załączonym protokołem potwierdzającym właściwe wykonanie robót.

- Zamawiający dokona zapłaty w terminie nie przekraczającym 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury.

§ 7.

Obowiązki stron:

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazywania pomieszczeń w obiekcie Zamawiającego w których będzie dokonywana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wskazania miejsca składowania materiałów i narzędzi,

- udzielania bieżących informacji dotyczących obiektu,

- stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, z projektem budowlano – architektonicznym,  przedmiarem robót oraz obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami prawa budowlanego,

- wskazania imiennego kierownika budowy,

- przejęcia i zagospodarowania pomieszczeń w obiekcie Zamawiającego w których będzie dokonywana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz jego właściwego zabezpieczenia i oznakowania, na własny koszt,

- zapewnienia właściwego ładu i porządku,

- przestrzegania przepisów BHP,

- zabezpieczenia instalacji i urządzeń,

- zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń ppoż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzącymi przez niego,

- ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk, za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji robót, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i osób postronnych,

- odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

- zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

- utrzymywania placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych  oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń, zbędnych materiałów oraz odpadów na własny koszt,

- wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia materiałów, osprzętu i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz złożenia odpowiednich protokołów wymaganych przepisami oraz dostarczenia odpowiednich certyfikatów i atestów,

- wykonania na własny koszt prac niezbędnych za względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego, oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na opóźnienia w realizacji zamówienia,

- skompletowania w trakcie realizacji robót dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- likwidacji placu budowy nie później niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

§ 8.

- Strony umowy postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowań będą kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,25 % wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20 % wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20,0 % wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca będzie liczył odsetki ustawowe.

- Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przekracza wysokość  kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

§ 9.

- Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej o usunięciu wad oraz zgłoszenia gotowości do odbioru zakwestionowanych  uprzednio robót, jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru opisanego w ust. 1, jeżeli w czasie tych czynności  ujawnione zostaną wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 10.

- Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej po rygorem ich nieważności.

- Niedopuszczalne są takie zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , Zamawiający może od niej odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.

§ 11.

- Poza przypadkami określonymi w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie gwarantującym ich            zakończenie w czasie określonym w umowie,

- Wykonawca przerwał roboty z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa ta trwa dłużej niż dni 14 i zagrożony jest termin o którym jest mowa powyżej,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony odstępującej od umowy,

- Wykonawca uporządkuje w ciągu 7 dni teren budowy usuwając z niego urządzenia i materiały przez niego dostarczone.

§ 12.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w postępowaniach procesowych Kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

Strony przyjmują do akceptującej wiadomości, iż umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198).

§ 14.

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………           ………………………………….

(Podpisy osób reprezentujących Wykonawcę  oraz Zamawiającego)

XVI. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom.

Wykonawcom i innym osobom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tj. w art. 179-198g ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Dyrektor ZOL SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie

mgr Artur Biłgorajski

Opr. ZP